附件3

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 基础设施改造-楼体外立面粉刷改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京二商集团有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京商贸学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 尹世庆 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13911801126 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 283.09 | 283.09 |  | 266.86 |  | 10 |  | 94.3% |  | 9.5 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 283.09 | 283.09 |  | 266.86 |  | — |  | 94.3% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | ①商贸学校是北京市首批三所职业教育现代化标志学校之一，北京商贸学校不仅对北京市的职业教育学校有模范带头作用，而且在全国范围内也起着示范作用。本次改造，提高校园安全性，减少因维修、保养对学校教学产生的影响。同时外立面改造后更安全，更环保，节能减排，符合社会倡导节约、绿色环保之要求。整体提升校园硬件水平，改善师生教学、生活硬件环境，提升学校后勤服务水平，为提升学校的教学水平，扩大学校影响力创造物质条件。 ②原有墙体，年代已久，易损坏脱落，不易维修更换。新做墙面后，节约学校维修资金，安全可靠，避免学校人力、物力、财力的损失。提高住宿及外部行走安全性，减少因维修对学校教学、住宿产生的影响。同时新做墙面更安全，更环保，符合社会倡导节约、绿色环保之要求。整体提升校园硬件水平，改善师生教学、生活硬件环境，提升学校后勤服务水平，为提升学校的影响力创造物质条件。 |  |  |  |  |  | 修改楼体外立面建筑的建筑面积17040.41平方米,达到国家、北京市设计和施工质量验收标准。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：修改楼体外立面建筑的建筑面积 |  |  | 17040.41㎡ | 17040.41㎡ | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：达到国家、北京市设计和施工质量验收标准 |  |  | 验收合格率100% | 验收合格率100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成前期准备 |  |  | 2020年5月底前 | 2020年5月底前 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：完成招投标，签订合同 |  |  | 2020年7月底前 | 2020年6月19日 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：完成施工、验收 |  |  | 2020年9月1日前 | 2020年11月12日 | 4 |  | 3 |  | 疫情期间多项工作滞后 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：预算控制数 |  |  | 283.09万元以内 | 266.86万元 | 10 |  | 9.5 |  | 招投标及结算结余 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：提升学校的教学水平 |  |  | 减少因维修对学校教学、住宿产生的影响 | 得到提升 | 10 |  | 9 |  | 效果支撑材料提供不足，待日后逐步完善 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：改善师生教学、生活硬件环境 |  |  | 新做墙面更安全，更环保，符合社会倡导节约、绿色环保之要求 | 得到改善 | 5 |  | 4.5 |  | 效果支撑材料提供不足，待日后逐步完善 |  |
|  |  |  | 指标2：提高校园安全性 |  |  | 提高住宿及外部行走安全性 | 得到改善 | 5 |  | 4.5 |  | 效果支撑材料提供不足，待日后逐步完善 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：提升学校后勤服务水平 |  |  | 扩大学校影响力创造物质条件 | 得到促进 | 10 |  | 9 |  | 效果支撑材料提供不足，待日后逐步完善 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：项目完成后，将征求师生对此次项目情况的反馈意见 |  |  | 师生满意度98%以上 | 达到 | 10 |  | 8 |  | 尚未进行满意度调查，效果支撑材料提供不足，待日后逐步完善 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93 |  |  |  |