附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 北京大红门京深海鲜批发市场安全生产升级改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京二商集团有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京大红门京深海鲜批发市场有限公司 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 吴东南 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13801318189 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 860.00 | 860.00 |  | 860.00 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 860.00 | 860.00 |  | 860.00 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目拟对北京大红门京深海鲜市场生产安全进行升级改造，主要包括安全基础设施、水电线路及消防设施升级改造、地下污水处理系统。通过本项目建设，为保障首都高品质农产品交易流通提供安全交易场所。项目的建设符合北京市商业服务设施整体规划要求，也是丰台区建设都市生活服务业创新示范区的重要举措。 |  |  |  |  |  | 根据发展需求完成市场生产安全改造工程，进一步保障产品交易流程合理，商户经营运作方便，市场信息运行顺畅。满足交易双方日益增长的各种物质需要，全面提高市场交易的现代化水平。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 箱变维修改造、电缆及电缆保护管工程 |  |  | 对经营区域变电箱进行升级改造，对地下电缆进行系统更换 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 排水沟工程 |  |  | 对经营区域供水排污设施进行系统更换 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 消防栓维修改造工程 |  |  | 对经营区域消防设施进行升级改造 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 |  |  | 2019年12月 | 2019年12月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 施工时间 |  |  | 2020年1月02020年9月 | 2020年1月02020年9月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 验收时间 |  |  | 2020年10月-12月 | 2020年10月-12月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 860万元 | 860万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提升市场交易功能和服务功能 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 提升市场现代化水平及供应能力 |  |  | 达到预期目标 | 疫情期间保障水产供应及价格稳定 | 6 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 带动项目周边商业繁荣 |  |  | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 6 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 改善项目周边城市形象 |  |  | 达到预期目标 | 得到改善 | 6 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 职工满意度 |  |  | ≥51% | 职工满意度90% | 6 |  | 6 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。